ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета депутатов

Советского района

от 26.04.2022 № 28/1

**Итоги реализации муниципальных программ благоустройства: «Формирование современной городской среды», «Сводный реестр наказов избирателей депутатам, осуществляющим свои полномочия в г. Челябинске», «Реализация инициативных проектов в г. Челябинске» в Советском районе в 2021 г., исполненных УК Деметра, УК Авилум, УК Унита.**

В 2021 г. в рамках муниципальных программ: **«Формирование современной городской среды», «Сводный реестр наказов избирателей депутатам, осуществляющим свои полномочия в г. Челябинске», «Реализация инициативных проектов»** было благоустроено 16 дворовых территорий 19-ти многоквартирных домов. Выполнено асфальтирование общей площадью 7 113 м2, на 3дворовых территориях обустроены детские площадки, установлено 47 малых форм, установлено 144 м.п. газонного ограждения, произведен ремонт ограждения спортивной площадки протяженностью 78 м.п.

Сметная стоимость работ, выполненных в рамках программы:**«Формирование современной городской среды»** составила - 3 764 046 руб.,

Сметная стоимость работ, выполненных в рамках программы: «**Сводный реестр наказов избирателей депутатам, осуществляющим свои полномочия в г. Челябинске»** составила - 961 282 руб.

Сметная стоимость работ, выполненных в рамках программы: «**Реализации инициативных проектов в г. Челябинске»** составила**-** 6 639 299,52 руб.

Итого стоимость работ, выполненных при благоустройстве дворовых территорий в 2021 г. составила - **11 364 627,52 руб.**

1. В рамках программы:**«Формирование современной городской среды в г. Челябинскев 2021 г.»** было благоустроено 2 дворовые территории, расположенные по следующим адресам:

* ул. Тарасова, д. 46.
* ул. Кузнецова, д. 4

По адресу: ул. Тарасова, д. 46 были выполнены следующие виды работ: ремонт дворового проезда, ремонт тротуаров и оборудование новых парковочных мест, общаяплощадь асфальтирования составила 838 м2. На детской плошадке были установлены: детский игровой комплекс, песочница с навесом, качели двойные, карусель, комплекс воркаут, спортивный комплекс, скамейки и урны. По периметру детской площадки установлено газонное ограждение протяженностью 84 м.п.

По адресу: ул. Кузнецова, д. 4 были выполнены следующие виды работ: ремонт дворового проезда, ремонт тротуаров и оборудование новых парковочных мест,общая площадь асфальтирования составила 552 м2. В ходе работ были установлены скамейки и урны, детский игровой комплекс, песочница, карусель, турники разноуровневые и спортивный комплекс. По периметру детской площадки установилигазонное ограждение протяженностью 60 м.п.

2. В рамках программы **Сводный реестр наказов избирателей депутатам, осуществляющим свои полномочия в г. Челябинске**были благоустроены дворовые территории, расположенные по следующим адресам:

* ул. Кузнецова, д. 8
* пос. Новосинеглазово, ул. 8 Марта, д. 10
* ул. Техникумовская, д. 34

По адресу ул. Кузнецова, д. 8, были установлены 4 новые скамейки.

По адресу пос. Новосинеглазово, ул. 8 Марта, д. 10 на детской площадке были установлены новые малые формы: песочница с навесом, лазалка-комплекс, качели, качалка-балансир, карусель, гимнастический комплекс, скамейки и урны.

По адресу: ул. Техникумовская, д. 34 был произведен ремонт ограждения спортивной площадки протяженностью 78 м.п.

3. В рамках «**Реализации инициативных проектов в г. Челябинске»** были благоустроены следующие дворовые территории:

* ул. Белорецкая, д. 60
* ул. Белорецкая, д. 62
* ул. Белорецкая, д. 66
* ул. Белорецкая, д. 68
* ул. Мебельная, д. 39
* пос. Новосинеглазово, ул. Чехова, д. 2
* пос. Новосинеглазово, ул. Морозова, д. 23
* ул. Трактовая, д. 19А, 21, 21А
* ул. Ковшовой, д. 11, 13
* ул. Кузнецова, д. 15
* ул. Кузнецова, д. 35.

По адресу: ул. Белорецкая, д. 60 было выполнено асфальтирование общей площадью 243 м2 (в том числе ремонт дворового проезда 142 м2, ремонт тротуаров 101 м2).

По адресу: ул. Белорецкая, д. 62 было выполнено асфальтирование общей площадью 462 м2 (в том числе ремонт дворового проезда 421 м2, ремонт тротуаров 41 м2).

По адресу: ул. Белорецкая, д. 66 было выполнено асфальтирование общей площадью 135 м2 (в том числе ремонт дворового проезда 128 м2, ремонт тротуаров 7 м2).

По адресу: ул. Белорецкая, д. 68 было выполнено асфальтирование общей площадью 306 м2 (в том числе ремонт дворового проезда 257 м2, ремонт тротуаров 49 м2).

По адресу: ул. Мебельная, д. 39 было выполнено асфальтирование общей площадью 349 м2 (в том числе ремонт дворового проезда 301 м2, ремонт тротуаров 48 м2).

По адресу: пос. Новосинеглазово, ул. Чехова, д. 2 было выполнено асфальтирование общей площадью 174 м2(в том числе ремонт дворового проезда 125 м2, ремонт тротуаров 49м2).

По адресу: пос. Новосинеглазово, ул. Морозова, д. 23было выполнено асфальтирование общей площадью 1185 м2 (в том числе ремонт дворового проезда 628 м2, ремонт тротуаров 212 м2,оборудование парковок 345 м2).

По адресу: ул. Трактовая, д. 19А, 21, 21А было выполнено асфальтирование общей площадью 459 м2 (в том числе ремонт дворового проезда 413 м2, ремонт тротуаров 46 м2).

По адресу: ул. Ковшовой, д. 11, 13было выполнено асфальтирование общей площадью 938 м2 (в том числе ремонт дворового проезда 796 м2, ремонт тротуаров 66 м2,оборудование парковок76 м2).

По адресу: ул. ул. Кузнецова, д. 15было выполнено асфальтирование общей площадью 1132 м2 (в том числе ремонт дворового проезда 862 м2, ремонт тротуаров 270 м2).

По адресу: ул. Кузнецова, д. 35был выполнен ремонт дворового проезда площадью 340 м2.